Промежуточный отчет

Чемпионат по космической робототехнике

"Кубок Роверов" 2025-2026

Название лиги: Навесное оборудование для Ровера

Название команды: АЦТ-113

Ответственный: Шипачева Софья Андреевна, sofiaship@mail.ru

Руководитель: Любимова Валентина Владимировна, lyubimovavv@adtspb.ru

Город: Санкт-Петербург

Учебное заведение: ГБНОУ «Академия технического творчества и цифровых технологий»

Дата: 24.01.2026

- Представление команды

| № | Фото | Участник | Опыт, зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Шипачева Софья Андреевна Капитан, 9 класс | Моделирование в разных САПРах, программирование Python, java, C++, знание электроники. Финалист НТО Junior. Победитель чемпионата «Искатели профессий», победитель регионального этапа чемпионата «Профессионалы». В чемпионате «Кубок Роверов» участвую второй раз. В прошлом году стала призером Лиги№1. |
| 2 |  | Ордин Дмитрий Александрович Инженер-конструктор, 9 класс | Моделирование в разных САПРах, программирование Python, компьютерное зрение, openCV. Финалист НТО Junior. Победитель чемпионата «Искатели профессий». В чемпионате «Кубок Роверов» участвую второй раз. В прошлом году стал призером Лиги№1. |
| 3 |  | Кизилов Иван Дмитриевич Инженер-конструктор, программист, 11 класс | Программирование Python, Java. Есть опыт работы в Inventor и SolidWorks. Победитель НТО Junior в компетенции интеллектуальные робототехнические системы. Финалист НТО в компетенции интеллектуальные робототехнические системы. Победитель чемпионата высоких технологий в компетенции агроботы. В чемпионате «Кубок Роверов» участвую во второй раз. В прошлом году стал призером Лиги№1. |
| 4 |  | Богданов Александр Константинович Инженер-конструктор, 8 класс | Моделирование в разных САПРах, есть опыт в программировании на языке C++, Python, знание электроники. В чемпионате «Кубок Роверов» участвую впервые. |
| 5 |  | Кривошеев Никита Давыдович Инженер-конструктор, 10 класс | Моделирование в САПР, таких как КОМПАС 3D, Inventor, Fusion 360. Программирование Python. В чемпионате «Кубок Роверов» участвую впервые. |

- Задачи проекта

| № | Задача | Предполагаемые работы в рамках решения задачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать промежуточную 3D модель захвата на ровер | - Изучить из материалов для участников модели ровера и дополнительные данные о поле и деталях. - Разобраться с САПР Компас - Создать сборку модели навесного оборудования в САПР Компас - Попробовать сделать расчеты конструкции. |
| 2 | Изучить электронные компоненты и создать промежуточную электрическую схему для ровера | 2.1. Изучить из материалов для участников, документацию на плату Turtle Board 2, изучить “Народный” курс по ROS 2 и документацию на сайте docs.vbcores.ru. Изучить работу оборудования Набор участника Лига 1. 2.2. Подобрать электронные компоненты (моторы, датчики, платы расширения и т.д.), подходящие для набора участия в лиге 2.3. Создать предварительную электрическую схему. |
| 3 | Создать промежуточную блок-схему | - Проработка алгоритма взаимодействия электронных компонентов - Выбор принципов работы системы - Создание предварительной блок схемы |
| 4 | Изготовление деталей | 4.1. изготовление деталей на 3д принтере и с помощью различных станков 4.2. сборка механической части 4.3. доработка деталей |
| 5 | Сборка навесного оборудования | 5.1. Сборка всех элементов 5.2. подключение элементов, тестирование работоспособности 5.3.доработка |
| 6 | Создание программного кода | 6.1. Создание основных программных модулей и их взаимодействие. 6.2. Создание функциональных блоков (управление движением, обработка данных от сенсоров, и взаимодействие с пользователем, система компьютерного зрения и тд). 6.3. создание документации на программный код |
| 7 | Ведение документации проекта | Создание технической документации на проект |
| 8 | Создание отчетов | Ведение отчетов по результатам работы и тестирования системы |
| 9 | Выполнение ровером всех заданий по регламенту | Выполнение вышеизложенных задач |
| 10 | Дополнительная миссия | 10.1. Проверить возможность манипулятора для выполнения этой задачи. 10.2. Программирование робота для выполнения данной задачи 10.3. Разработка и выполнение новой миссии. |

- Риски проекта

| № | Риск | Вероятность | Действия по предотвращению | Действия при наступлении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - поломка, или дефект приобретаемого оборудования (моторы датчики) | 30% | Бережно обращаться с оборудованием, беречь его и соблюдать технику безопасности | Проверить сразу перед обретением. В смету расходов закладываем дополнительное излишнее оборудование. Если мотор, датчик был неисправен с завода то оформить его возврат, если же сломался во время эксплуатации то купить новый. |
| 2 | -недостаточная квалификация участников проекта | 70% | Изучать материал с которым работают участники дома, в свободное время дабы не было пробелов в знаниях | Посещать дополнительные занятия чтобы восполнять недостающие знания |
| 3 | - недостаток времени для выполнения задач | 90% | Делать некоторые задачи дома, в свободное время. Дабы не было надобности тратить на это время на занятиях | Посещать дополнительные занятия чтобы доделать недоделанные задания |
| 4 | - участие участников в других мероприятиях | 50% | Передача знаний другим участникам в процессе работы. Дублирование ролей в процессе работы. | Получаем инструкцию от основного участника по выполнению его задач. Перераспределение задач. |
| 5 | -болезни участников | 50% | Беречь здоровье. Вариант второй, никак. | Лечиться. |

- План реализации проекта

1.11.2025 - Регистрация команды.

2.11.2025 - 10.11.2025 – Изучение регламента и материалов для участников.

9.11.2025 - Прохождение тест на знание положения, регламента и задания выбранной лиги.

14.11.2025 - Отправка видео-представления команды и регистрационного отчета.

12.12.2025 - 25.12.2025 – Разработка манипулятора для ровера. Каждый участник предлагает свою идею конструкции, а затем весь коллектив решает какой вариант оставить.

26.11.2025 - 3.12.2025 – Проектирование и конструирование предварительной 3D модели изделия в САПРе.

12.0.1.2026 - 24.01.2026 – Создание предварительного отчета.

24.01.2026– Отправка предварительного отчета и тестирования на знания задачи лиги.

27.0.1.2026– Первая сессия с экспертами чемпионата4.

28.01.2026 - 07.02.2026 – Создание предварительной электрической схемы.

10.02.2026 – 17.02.2026 – Создание предварительной блок-схемы ПО.

До 15 марта 2026 – изготовление, сборка и программирование систем навесного оборудования, доработка их.

15.02.2026 – вторая сессия с экспертами чемпионата

До 28 апреля 2026 – подготовка промежуточного отчета, доработка систем навесного оборудования, тестирование образца

До 29 апреля – третья сессия с экспертами

До 04 июня – завершение работ над проектом, подготовка итогового отчета, доработка изделия, устранение ошибок.

До 07 июня – подготовка к финалу

Начало июня 2026 – участие в финале

- Предварительная 3D модель изделия

Скриншоты, чертежи навесного оборудования/ровера из CAD программы, на которых видны все компоненты, указаны их геометрические параметры, ссылка на файл модели. В последующих отчетах эта информация должна быть отнесена в раздел “Технические решения”

- Предварительная электрическая схема

7. предварительная блок-схема ПО

Предоставьте предварительную блок-схему программного обеспечения для вашего робота. В блок-схеме должны быть представлены основные программные модули и их взаимодействие. Укажите ключевые функциональные блоки, например, такие как управление движением, обработка данных от сенсоров, и взаимодействие с пользователем. При необходимости добавьте описание алгоритмов или логики работы каждого блока. Включите изображения блок-схемы и ссылку на файл с более подробной версией схемы. В последующих отчетах эта информация должна быть отнесена раздел  “Технические решения”